РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*******************************

| 665125, п.Костино, ул. Новая, 31А | тел.: 8(395-57) 7-72-19 |
| --- | --- |
| от «15» февраля 2016г. № 18 | kostino-adm@mail.ru |

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной

программы "Развитие автомобильных дорог общего

пользования находящихся на территории

Костинского муниципального образования" за 2015г.

Рассмотрев отчет об исполнении в 2015 году муниципальной программы " Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся на территории  Костинского муниципального образования» на  территории Костинского муниципального образования" на 2015 г., руководствуясь постановлением  администрации Костинского муниципального образования  от 12 мая 2014 года № 31 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Костинского муниципального образования и их формирования и реализации», руководствуясь Уставом Костинского муниципального образования, администрация Костинского муниципального образования администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся на территории  Костинского муниципального образования" на 2015 г., в Костинском муниципальном образовании" за 2015 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации «Вестнике Костинского сельского поселения».

Глава Костинского

муниципального образования                                                                    Г.И.Воронова

Приложение

к постановлению

администрации Костинского

муниципального образования

от 15 февраля 2016 года № 18

Муниципальная программа " Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся на территории  Костинского муниципального образования " на 2015 г.,

Отчет о реализации программы за отчетный 2015 г.

Таблица 1

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за отчетный 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт автомобильных дорог на территории Костинского муниципального образования" на 2015г | Администра-ция Костинского МО | 2015 г. | 85 541,65 |
| 2. | Приобретение дорожных знаков |  |  | 8 800,00 |
| 3. | Оплата уличного освещения |  |  | 275 600,00 |
|  | Итого: |  |  | 369 941,65 |

### ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 2

| N п/п | Наименование показателя | Едини-ца измерения | Плано-вое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1. | Повышение безопасности дорожного движения на территории Костинского муниципального образования" на 2015г. | км |  |  | - | - |

ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 3

| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение |
|  |  |  |  |  | руб., -/+ | % |
|  |  |  | М.б | М.б |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Повышение безопасности дорожного движения на территории Костинского муниципаль-ного образования" на 2015 г., | Текущий ремонт автомобильных дорог на территории Костинского муниципального образования" на 2015г.(в т.ч. оплата за проведение текущего ремонта дорог:в 2014г.(задолженность | Мест-ный бюд-жет | 85 541,65 | 70 000,00 | 15541,65 | 81,8 |
|  | Приобретение дорожных знаков |  | 8 800,00 | 8 800,00 |  |  |
|  | Оплата уличного освещения |  | 275 600 | 202 558,17 | 73041,83 | 73,5 |
|  | ИТОГО |  | 369941,65 | 281 358,17 | 88583,48 | 0 |

ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ за 2015 год.

Таблица 4

| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименовние цели, задачи, программного мероприятия | Плано-вый срок исполне-ния меропри-ятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финанси-рования, предус-мотрен-ный на 2015 год, (руб.) | Выполнено за отчетный пери-од (руб) | Профинан сировано за отчетный период (руб) | Степень и результаты выполне-ния программ-ного меропри-тия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение безопасности дорожного движения на территории Костинского муниципального образования | Оплата за проведение текущего ремонта дорог: в 2014г.(задол-женность) | 2015 г. | МБ | 85541,65 | 70 000 | 85541,65 | 81,8 | Администрация Костининского МО |
|  | Приобрете-ние дорожных знаков | 2015г. | МБ | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 100 |  |
|  | Оплата уличного освещения | 2015г. | МБ | 275 600 | 202 558,17 | 275 600 | 73,5 |  |
| Итого: |  |  | 369941,65 | 281 358,17 | 369941,65 |  |  |
| в том числе Местный бюджет: |  |  | 369941,65 | 281 358,17 | 369941,65 |  |  |

ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Таблица 5

| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименова-ние цели, задачи, программ-много мероприя-тия | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | Всего |
|  |  | предусмотрено | выполнено | профинансировано | предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| 1.Текущий ремонт автомобильных дорог на территории Костинского муниципального образования" на 2015 г., | Оплата за проведение текущего ремонта дорог: в 2014г.(задол-женность ) | 85541,65 | 70 000 | 85541,65 | 85541,65 | 70 000 | 85541,65 |
| Приобретение дорожных знаков | Приобрете-ние дорожных знаков | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 |
| Оплата уличного освещения | Оплата уличного освещения | 275 600 | 202 558,17 | 275 600 | 275 600 | 202 558,17 | 275 600 |
| Итого: | 369941,65 | 281 358,17 | 369941,65 | 369941,65 | 281 358,17 | 369941,65 |

Примечание изначально было  запланировано финансирование-257 800 рублей.