**29.03.2020г. №9**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В КОСТИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЗА 2019 ГОД»**

Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2019 году программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Костинском муниципальном образовании на 2019 год», руководствуясь постановлением администрации Костинского муниципального образования – администрации сельского поселения от 12 мая 2014 года № 31 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Костинского муниципального образования и их формирования и реализации», руководствуясь Уставом Костинского муниципального образования, администрация Костинского муниципального образования – администрация сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Костинском муниципальном образовании на 2019 год» (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации «Вестнике Костинского сельского поселения» и размещению на официальном сайте http://adm-kostino.ru.

Глава Костинского

муниципального образования

Г.И. Воронова

Приложение к постановлению администрации Костинского

муниципального образования от «19» марта 2020г. №9

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Костинском муниципального образования на 2019 год»

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Костинском муниципальном образовании на 2019 год» к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Костинском муниципального образования на 2019 год»

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2019 год.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановоезначение | Фактичес-кое-значение | Исполнено% |
| Энергосбережение и повышение энергети-ческой эффектив-ности в Костинском муниципальном образовании на 2019 год | Администрация Костинского муниципального образования | 2019 | 149158,10 | 149158,10 | 100 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановоезначение | Фактич-кое значение | Отклонение |
| -/+руб | % |
| 1 | Приобретение входной двери и окон в здание администрации | руб. | 112 585,50 | 112585,50 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение энергосбере-гающих ламп для уличного освещения и их обслужива-ние  | Руб. | 36 572,60 | 36 572,60 | 0 | 0 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, руб. |
| плановоезначение | Фактичес-коезначение | Отклоне-ние |
| руб.-/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Энергосбере-жение и повыше-ние энергетичес-кой эффективнос-ти в Костинском муниципальном образовании на 2019 год» | Приобретение входной двери и окон в зда-ние админи-страции | Местный бюджет | 112585,50 | 112585,50 | 0 | 0 |
| Приобретение энергосбере-гающих ламп для уличного освещения и их обслужива-ние  | Местный бюджет | 36 572,60 | 36572,60 | 0 | 0 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2019 год.

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответст-вии с программой | Наиме-нова-ние цели, задачи прог-рамм-ного меро-прия-тия | Плановый срок исполнения меро-при-ятия месяц квар-тал | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профи-нан-сирова-но за отчетный период (руб.) | Степень и резуль-таты выпол-нения прог-раммного меро-прия-тия, причины невыполнения (при наличии | Исполнительмероприятия |
| Энергосбе-режение и повышение энергети-ческой эф-фективности в Костинс-ком муници-пальном образовании на 2019год | Приобретение входной двери и окон в здание админи-страции | 2019г | МБ | 112585,50 | 112585,50 | 112585,50 | 100 | Администрация Костинского МО |
| Приобретение энерго-сбере-гающих ламп для улично-го освеще-ния и их об-служи-вание  | 2019г | МБ | 36 572,60 | 36 572,60 | 336572,60 | 100 |
| Итого: |  |  | 149158,10 | 149158,10 | 149158,10 | 100 |  |
| В том числе МБ: |  |  | 149158,10 | 149158,10 | 149158,10 | 100 |  |

Доклад о реализации подпрограммы

Таблица №5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | 2019г. |
| предус-мотрено | Выпол-нено | Профинан-сировано |
| Энергосбережение и повышение энергети-ческой эффектив-ности в Костинском муниципальном образовании | Приобретение входной двери и окон в здание администрации  | 112585,50 | 112585,50 | 112585,50 |
| Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения и их обслуживание; | 36572,60 | 36572,60 | 36572,60 |
| Итого: | 149158,10 | 149158,10 | 149158,10 |

Подпрограмма 2 «Обеспечение населения качественной питьевой водой на территории Костинского муниципального образования на 2019 год»

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2019 год.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановоезначение | Фактическоезначение | Испол-нено% |
| Обеспечение населения Костинского муниципального образования качественной питьевой водой на 2019 год | Администрация Костинского муниципального образования | 2019 | 110 652,88 | 110 652,88 | 100 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепоказателя | Ед. изм. | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение |
| -/+ | % |
| Обеспечение населения Костинского муниципального образования качественной питьевой водой на 2019 год | руб. | 110 652,88 | 110 652,88 | 0 | 0 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевого показателя | Наименование мероприятия | Источ-ник финансирования | Объем финансирования, руб. |
| плановоезначение | Фактичес-коезначение | отклонение |
| руб.-/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение населения Костинского муниципаль-ного образования качественной питьевой водой на 2019 год | Снижение возможности заражения инфекционными заболеваниями; обеспечение населения качественной питьевой водой | Местный бюджет  | 110652,88 | 110 652,88 | 0 | 0 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2019 год.

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприя-тий в соответст-вии с программой | Наиме-нова-ние цели, задачи прог-рамм-ного меро-прия-тия | Пла-но-вый срок ис-пол-не-ния меро-прия-тия ме-сяц, квар-тал | Источник финансирования | Объем финанси-рования, предусмотренный на 2019год, (руб.) | Выполне-но за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Сте-пень и резуль-таты выпол-нения программного меро-прия-тия, причи-ны невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| Обеспечение населения Костинского муниципаль-ного об-разования качествен-ной питье-вой водой на 2019 год | Обеспечение населения качествен-ной питьевой водой | 2019 | МБ | 110652,88 | 118970,05 | 118970,05 | 100 | Администрация Костинского МО |
| Итого: |  |  | 110652,88 | 110652,88 | 110652,88 | 100 |  |
| В том числе МБ: |  |  | 118970,00 | 118970,05 | 110652,88 | 100 |  |

Доклад о реализации подпрограммы

 Таблица №5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | 2019 г. |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| Обеспечение населения Костинского муниципального образования качественной питьевой водой на 2019 год | Снижение возмож-ности заражения инфекционными за-болеваниями; обеспечение насе-ления качествен-ной питьевой водой | 110 652,88 | 110 652,88 | 110 652,88 |
| Итого: | 110 652,88 | 110 652,88 | 110 652,88 |

Подпрограмма 3 «Организация и содержание мест захоронения на территории Костинского муниципального образования на 2019 год»

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2019 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановоезначение | Фактическоезначение | Испол-нено% |
| Организация и содержание мест захоронения на территории Костинского муниципального образования на 2019 год | Администрация Костинского муниципального образования | 2019 | 48 437,45 | 48 437,45 | 100 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановоезначение | Фактичес-коезначение | Отклонение |
| -/+руб. | % |
| 1 | Выполнение санитарных и экологических требования по содержанию мест захоронения | руб. | 48 437,45 | 48 437,45 | 0 | 0 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

 Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевого показателя | Наименование мероприятия | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финансирования, руб. |
| плановоезначение | Фактичес-коезначение | отклонение |
| руб.,-/+ | % |
| М.б | М.б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организация и содержание мест захоронения на территории Костинского муниципального образования на 2019 год» | Выполнение санитарных и экологических требования по содержанию мест захоронения | Мест-ный бюджет | 48437,45 | 48437,45 | 0,00 | 0 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2019 год.

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименова-ние цели, задачи, программно-го мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и резуль-таты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| Организация и содержание мест захоро-нения на территории Костинского муниципального образова-ния на 2019 год | Изготовле-ние и установка туалета  | 2019 г. | МБ | 18437,45 | 18437,45 | 148437,45 | 100 | Администрация Костинского МО |
| Содержание и расчистка в зимнее время от снега действующе-го кладбища | МБ | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 100 |
| Итого: |  |  | 48437,45 | 48437,45 | 48437,45 | 100 |  |
| В том числе МБ: |  |  | 48437,45 | 48437,45 | 48437,45 | 100 |  |

Доклад о реализации подпрограммы

 Таблица №5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | 2019 г. |
| предус-мотрено | выпол-нено | профинан-сировано |
| Организация и содержа-ние мест захоронения на территории Костинского муниципального образо-вания на 2019 год | Изготовление и установка туалета | 18 437,45 | 18 437,47 | 18 437,45 |
| Содержание и расчистка в зимнее время от снега действующего кладбища | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Итого: | 48 437,45 | 48 437,45 | 48 437,45 |

Подпрограмма 4 «Обеспечение устойчивого теплоснабжения на территории Костинского муниципального образования на 2019 год»

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2019 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановоезначение | Фактическоезначение | Испол-нено% |
| Обеспечение населения Костинского муниципального образования устойчивым теплоснабжением на 2019 год | Администра-ция Костинского муниципаль-ного обра-зования | 2019 | 1606765,27 | 1606765,27 | 100 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановоезначение | Фактичес-коезначение | Отклонение |
| -/+руб. | % |
| 1 | Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования (областной бюджет) | руб. | 1162338,82 | 1162338,82 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования (местный бюджет) | руб. | 35948,62 | 35948,62 | 0 | 0 |
| 3 | Демонтаж котлов, проведение ремонтных работ в здании котельной,побелка, покраска: котельного оборудования, стен, пола | руб. | 408477,83 | 408477,83 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО |  | 1606765,27 | 1606765,27 | 0 | 0 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевого показателя | Наименование мероприятия | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финансирования, руб. |
| плановоезначение | Фактичес-коезначение | отклонение |
| руб.,-/+ | % |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение населения Костинского муниципального образования устойчивым теплоснабжением на 2019 год | Приобретение котельного и котельно-вспомогатель-ного оборудования | **област-ной бюджет** | 1162338,82 | 1162338,82 | 0 | 0 |
| Приобретение котельного и котельно-вспомогатель-ного оборудования | местный бюджет | 35948,62 | 35948,62 | 0 | 0 |
| Демонтаж котлов, проведение ремонтных работ в здании котельной,побелка, покраска: котельного оборудования, стен, пола | местный бюджет | 408477,83 | 408477,83 | 0 | 0 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2019 год.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п., цели, задачи, мероприя-тий в соответ-ствии с программой | Наимено-вание цели, задачи, программного мероприятия | Плано-вый срок исполнения мер-оприятия месяц, квар-тал) | Источник финансирования | Объем финансиро-вания, предусмотренный на 2019 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и резуль-таты выполне-ния программного мероприя-тия, причины невыпол-нения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| Приобре-тение котельного и котельно-вспомогательного оборудо-вания.Демонтаж котлов, проведе-ние ремонт-ных работ в здании котель-ной,побелка, покраска котельного оборудо-вания, стен, пола  | Обеспечение населения Костинского муниципального образования устойчивым теплоснабжением на 2019 год | 2019г | ОБ | 1162338,82 | 1162338,82 | 1162338,82 | 100 | Администрация Костинского МО |
| 2019г | МБ | 35948,62 | 35948,62 | 35948,62 | 100 |
| 2019г | МБ | 408477,83 | 408477,83 | 408477,83 | 100 |
| Итого: |  |  | 1606765,27 | 1606765,27 | 1606765,27 |  |  |
| В том числе МБ: |  |  | 444 426,45 | 444 426,45 | 444 426,45 |  |  |

Доклад о реализации подпрограммы

Таблица №5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | 2019 г. |
| предус-мотрено | выпол-нено | профинан-сировано |
| Обеспечение населения Костинского муниципального образования устойчивым теплоснабжением на 2019 год | Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования (областной бюджет) | 1162338,82 | 1162338,82 | 1162338,82 |
| Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования (местный бюджет) | 35948,62 | 35948,62 | 35948,62 |
| Демонтаж котлов, проведение ремонтных работ в здании котельной,побелка, покраска: котельного оборудования, стен, пола | 408477,83 | 408477,83 | 408477,83 |
| Итого: | 1606765,27 | 1606765,27 | 1606765,27 |

Подпрограмма 5 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов, в том числе благоустройство на территории Костинского муниципального образования на 2019 год»

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2019 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановоезначение | Фактическоезначение | Испол-нено% |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов, в том числе благоустройство на территории Костинского муниципального образования на 2019 год | Администрация Костинского муниципально-го образо-вания | 2019 | 243027,31 | 243027,31 | 100 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановоезначение | Фактичес-коезначение | Отклонение |
| -/+руб. | % |
| 1 | Благоустройство территории Костинского муниципального образования на 2019 год | руб. | 243027,31 | 243027,31 | 0 | 0 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевого показателя | Наименование мероприятия | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финансирования, руб. |
| плановоезначение | Фактичес-коезначение | отклонение |
| руб.,-/+ | % |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Благоустройство территории Костинского муниципального образования на 2019 год | оплата: за при-обретение мате-риалов и вы-полнение работ по огоражива-нию:администрации; колодцев и их ремонтснос брошен-ного барака | Мест-ный бюджет | 143027,31 | 143027,31 | 0 | 0 |
| Расчистка территории в поселении после наводнения | Областной бюджет | 100000,00 | 100000,00 | 0 | 0 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2019 год.

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наимено-вание цели, задачи, программного мероприятия | Плано-вый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансиро-вания, предусмотренный на 2019 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и резуль-таты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| оплата: за при-обретение материалов и выполнение работ по огоражива-нию:администрации; колодцев и их ремонтснос брошен-ного бараканатерритории Костинского муниципального образова-ния на 2019 год | Благоу-стройство территории Костинского муници-пально-го об-разова-ния на 2019 год | 2019г | МБ | 143027,31 | 143027,31 | 143027,31 | 100 | Администрация Костинского МО |
| 2019г. | ОБ | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 | Администрация Костинского МО |
| Итого: |  |  | 243 027,31 | 243 027,31 | 243 027,31 | 100 |  |
| В том числе МБ: |  |  | 143 027,31 | 143 027,31 | 143 027,31 | 100 |  |

Доклад о реализации подпрограммы

Таблица №5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | 2019 г. |
| предус-мотрено | выпол-нено | профинан-сировано |
| Благоустройство территории Костинского муниципального образования на 2019 год  | оплата: за приобре-тение материалов и выполнение работ по огораживанию:администрации; колодцев и их ремонтснос брошенного барака | 143027,31 | 143027,31 | 143027,31 |
| Расчистка территории в поселении после наводнения | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| Итого: | 243027,31 | 243027,31 | 243027,31 |