РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*******************************

| 665125, п.Костино, ул. Новая, 31А | тел.: 8(395-57) 7-72-19 |
| --- | --- |
| от «15» мая 2015г. № 42 | kostino-adm@mail.ru |

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной

программы "Развитие автомобильных дорог общего

пользования находящихся на территории

Костинского муниципального образования" за 2014 г.

Рассмотрев отчет об исполнении в 2014 году муниципальной программы " Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся на территории  Костинского муниципального образования» на  территории Костинского муниципального образования" на 2014 г., руководствуясь постановлением  администрации Костинского муниципального образования  от 12 мая 2014 года № 31 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Костинского муниципального образования и их формирования и реализации», руководствуясь Уставом Костинского муниципального образования, администрация Костинского муниципального образования администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся на территории  Костинского муниципального образования" на 2014 г., в Костинском муниципальном образовании" за 2014 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации «Вестнике Костинского сельского поселения».

Глава Костинского

муниципального образования                                                                    Г.И.Воронова

Приложение

к постановлению

администрации Костинского

муниципального образования

от 15.05.2015 года № 42

Муниципальная программа " Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся на территории  Костинского муниципального образования " на 2014 г.,

Отчет о реализации программы за отчетный 2014 г.

Таблица 1

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за отчетный 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт автомобильных дорог на территории Костинского муниципального образования" на 2014 г., | Администра-ция Костинского МО | 2014 г. | 294 600 |

### ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 2

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1. | Повышение безопасности дорожного движения на территории Костинского муниципального образования" на 2014 | км | 1,7 | 1,7 | - | - |

ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 3

| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финанс-рования | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое знач- ние | отклонение |
|  |  |  |  |  | руб., -/+ | % |
|  |  |  | М.б | М.б |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Повышение безопасности дорожного движения на территории Костинского муниципаль-ного образования" на 2014 г., | Текущий ремонт автомобильных дорог на территории Костинского муниципального образования" на 2014 г., | Местный бюджет | 294 600,00 | 268 833 | 25767 | 91,3 |
|  | ИТОГО |  | 294 600,00 | 268833 | 25767 | 91,3 |

ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ за 2014 год.

Таблица 4

| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименовние цели, задачи, программного мероприятия | Плано-вый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2014 год, (руб.) | Выполнено за отчетный пери-од (руб) | Профинан сировано за отчетный период (руб) | Степень и результаты выполне-ния программного меропри-тия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Текущий ремонт автомобильных дорог на территории Костинского муниципального образования" на 2014 г., | Произведен текущий ремонт дорог: ул.Лесная-0,6км. Ул.Озерная-1,1км | 2014 г. | МБ | 294600 | 300000 | 268833 | 100 | Администрация Костининского МО |
| Итого: |  |  | 294600 | 300000 | 268833 | 100 |  |
| в том числе Местный бюджет: |  |  | 294600 | 300000 | 268833 | 100 |  |

ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Таблица 5

| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | Всего |
|  |  | предусмотрено | выполнено | профинансировано | предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| 1.Текущий ремонт автомобильных дорог на территории Костинского муниципального образования" на 2014 г., | Произведен текущий ремонт дорог: ул.Лесная-0,6км. ул.Озерная-1,1км | 294600 | 300000 | 2688330 | 294600 | 300000 | 268833 |
| Итого: | 294600 | 300000 | 2688330 | 294600 | 300000 | 268833 |

Примечание: в связи с тем, что изначально было запланировано на текущий ремонт автомобильных дорог  на  территории Костинского муниципального образования" на 2014 г..-410 400рублей,  на торги  были предоставлены сметы на сумму-300 000рублей.