05.08.2021 № 36

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 Г.Г.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов коммунальной инфраструктуры Костинского муниципального образования к работе в отопительный период 2021 - 2022 годов, на основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ "О теплоснабжении", приказа Минэнерго России от 12.03.2013г. №103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Администрация Костинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры Костинского муниципального образования к работе в отопительный период 2021 - 2022 годов.

2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры Костинского муниципального образования к работе в отопительный период 2021 - 2022 годов.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Костинского муниципального образования в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Костинского

муниципального образования

Г.И. Воронова

Приложение № 1

утверждено

постановлением администрации

Костинского муниципального образования

от «05» августа 2021 г. № 36

План

мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры Костинского муниципального образования к работе в отопительный период 2021 - 2022 годов

| N | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение гидравлических испытаний коммунальной инфраструктуры | До 10.08.2021 | Ресурсоснабжающие организации, администрация Костинского МО |
| 2 | Проведение промывки коммунальной инфраструктуры | До 10.08.2021 |  |
| 3 | Проведение запланированных ремонтных работ на теплоисточниках и сетях тепловодоснабжения | До 01.09.2021 |  |
| 4 | Проведение противоаварийной тренировки | До 01.09.2021 |  |
| 5 | Проведение аттестации обслуживающего персонала теплоисточников | До 15.09.2021 |  |
| 6 | Обеспечение нормативного запаса топлива на теплоисточниках | До 15.09.2021 |  |
| 7 | Создание аварийного запаса материально-технических ресурсов |  |  |