**06.02.2023 № 14**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Костинского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА (ДОРОЖНОЙ КАРТЫ) МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ И НЕДОПУЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК НА ТЕРРИТОРИИ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**НА 2023-2025 ГОДЫ**

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 01.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Уставом Костинского муниципального образования, в целях улучшения экологического состояния и обеспечения санитарного состояния территорий населенного пунктов Костинского муниципального образования, администрация Костинского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план (дорожную карту) общих мероприятий по ликвидации существующих и недопущению возникновения несанкционированных свалок на территории Костинского муниципального образования на 2023-2025 годы. (Приложение №1)

2. Утвердить план конкретных мероприятий по ликвидации существующих несанкционированных свалок на территории Костинского муниципального образования на 2023-2025 годы. (Приложение №2)

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник Костинского сельского поселения» и на официальном сайте администрации Костинского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Костинского

муниципального образования

И.С. Ганцюк

Приложение №1

к постановлению

администрации Костинского

муниципального образования

от 06.02.2023 года № 14

**ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

**общих мероприятий по ликвидации существующих и недопущению возникновения несанкционированных свалок на территории Костинского муниципального образования на 2023-2025 годы.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Выявление несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления | Систематически | Администрация поселения |
| 2 | Заключение договоров с ООО «Региональный северный оператор» на ликвидацию несанкционированных свалок | Постоянно | Администрация поселения |
| 3 | Установка и изготовление аншлагов в местах отдыха населения и зонах рекреации, запрещающих несанкционированные свалки | Постоянно | Администрация поселения |
| 4 | Проведение месячников по санитарной очистке, благоустройству, дней защиты от экологической опасности | Согласно утвержденного плана | Администрация поселения |
| 5 | Повышение экологического информирования и образования населения. Публикация экологических материалов на сайте, проведение мероприятий экологической направленности в образовательных учреждениях, учреждениях культуры. | Постоянно | Администрация поселения, руководители школ и МКУК |

Приложение №2

к постановлению

администрации Костинского

муниципального образования

от 06.02.2023 года № 14

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местонахождение | Площадь, га | Объем, м3 | Состав отходов | Принимаемые меры | Планируемые мероприятия и сроки выполнения |
| 1 | п. Костино, ул. Новая (на выезде) | 3,5 | 1506,75 | бытовые | Вывоз на полигон | 2021-2030 |
| 2 | п. Костино, ул. Новая (карьер) | 1,5 | 645,75 | бытовые | Вывоз на полигон | 2021-2030 |